| Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ |  | Ч=ваш Республики Шупашкар хулин депутатсен Пух=в\ ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

27 ноября 2012 г. № 808

О внесении изменений в инвестиционную программу ГУП «Биологические очистные сооружения» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009-2014 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 октября 2008 года № 1142

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № 32 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2011-2013 годы»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики  по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009-2014 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 октября 2008 года № 1142 (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26 ноября 2009 года № 1490, от 25 ноября 2010 года № 34, от 22 декабря 2011 года № 427) (далее - Программа), следующие изменения

1.1. Наименование Программы читать в следующей редакции:

«Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и  жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений                            г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы».

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы составляет 3103,62 млн. рублей, в том числе за счет: надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (с учетом налога на прибыль) – 462,54 млн. рублей; заемных средств, представляемых под государственную гарантию - 650,0 млн. рублей; заемных средств, предоставляемых под залог имущества предприятия – 920,56 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 2224,21 млн. рублей, из них: субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам – 235,92 млн. рублей». |
| --- | --- | --- |

1.3. Раздел III «План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии на 2009-2014 годы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.4. Раздел IV «Объем и способы финансирования мероприятий по реализации Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. Раздел V «План финансирования Программы с указанием источников ее финансирования» Программы изложить в редакции согласно приложению№ 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.М. Антонов).

Глава города Чебоксары 	Л.И. Черкесов

# Приложение №1

# к решению Чебоксарского 
городского Собрания депутатов

# от  27.11.2012 № 808

# «III. План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии на 2009-2014 годы

| № п./п. | Наименование объекта, вид работ | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, млн.руб. | Реализация мероприятий по годам, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | I этап. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка | шт. | 1 | 787,60 | 5,73 | 6,01 | 714,09 | 52,21 | 9,56 |  |
| 1.1. | Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации. |  |  |  | 5,73 | 6,01 | 2,10 | 5,80 |  |  |
| 1.2. | Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка технологической линии по использованию высушенного осадка. |  |  |  |  |  | 711,99 | 46,41 | 9,56 |  |
| 2. | II этап. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс м3/сут. | м3/сут. | 100000 | 2068,82 |  | 293,88 | 285,00 | 300,16 | 122,73 | 1067,05 |
| 2.1. | Подготовка территории под строительство (водопонижение, замена грунта, демонтаж ограждения существующих зданий, временные здания и сооружения), строительство дамбы, вертикальная планировка, Основные объекты строительства (камеры деления потоков, наружные сети водоснабжения, канализации, производственный корпус, блок производственных и вспомогательных помещений доочистки) |  |  |  |  | 41,70 | 15,79 | 43,41 | 24,00 | 305,55 |
| 2.2. | Строительство основных объектов (распредчаша, камера гашения напора промстоков, корпус УФ-обеззараживания, аэротенки 4-х коридорные, резервная площадка для складирования обезвоженного осадка, дренажная насосная станция), наружные сети электроснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования |  |  |  |  | 162,81 | 20,60 | 119,50 | 33,46 | 128,28 |
| 2.3. | Строительство основных объектов (песколовки горизонтальные промстоков, первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами, песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные, резервуары чистой и грязной промывной воды, установка обезвоживания осадка, бескислородные бассейны), наружные сети электроснабжения, приобретение и монтаж оборудования. Строительство основных объектов (анаэробные бассейны, илоуплотнители радиальные, резервуар уплотненного ила, резервуар сырого осадка первичных отстойников, насосно-воздуходувная станция, резервуар активного ила, резервуар опорожнения сооружений, приемный резервуар перед доочисткой, шахты для жира и песка, распред.камера перед бескислородным бассейном), наружные сети. |  |  |  |  | 62,95 | 177,75 | 94,18 | 48,21 | 294,89 |
| 2.4. | Строительство основных объектов (вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, внутриплощадочные и внеплощадочные технологические коммуникации, приобретение и монтаж оборудования). Строительство ограждения, подпорной стенки, мощение территории, благоустройство территории, пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 26,42 | 70,86 | 43,07 | 17,06 | 338,33 |
| 3. | III этап. Строительство шламонакопителей | шт. | 2 | 247,20 | 159,96 | 67,65 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции |  |  |  | 159,96 | 67,65 |  |  |  |  |
| 3.2. | Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей |  |  |  |  |  | 19,59 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 3103,62 | 165,69 | 367,54 | 1018,68 | 352,37 | 132,29 | 1067,05 |

».

Приложение № 2

# к решению Чебоксарского 
городского Собрания депутатов

# от 27.11.2012 № 808

# «Раздел IV. Объем и способы финансирования мероприятий по реализации Программы

|  |  | Объем финансирования, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
|  | Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,12 |  |
|  | Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (с НДС) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,32 |  |
|  | Планируемый ежегодный объем сточных вод, тыс.м3 | 82518 | 70674 | 65970 | 64000 | 65000 | 64000 |  |
| 1. | Источники финансирования |
|  | республиканский бюджет | 5,00 | 200,00 | 438,69 | 335,68 | 650,00 | 358,92 | 1 988,29 |
|  | субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 32,62 | 62,59 | 63,69 | 77,02 | 235,92 |
|  | надбавка (с учетом налога на прибыль) | 89,58 | 76,72 | 71,62 | 69,48 | 70,56 | 84,58 | 462,54 |
|  | собственные средства предприятия |  | 0,77 | 0,72 |  |  |  | 1,49 |
|  | кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия | 95,61 | 29,39 |  |  |  |  | 125,00 |
|  | предоставление государственной гарантии Чувашской Республики |  | 93,88 | 556,12 |  |  |  | 650,00 |
|  | кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия* |  |  |  |  | 114,14 | 681,42 | 795,56 |
|  | Итого | 190,19 | 400,76 | 1 099,77 | 467,75 | 898,39 | 1 201,94 | 4 258,80 |
| 2. | Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплата налога на прибыль | 15,18 | 12,71 | 9,66 | 11,78 | 11,96 | 14,34 | 75,63 |
|  | возврат заемных средств, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет инвестиционной надбавки |  | 3,0 | 25,3 | 31,0 | 31,0 | 34,7 | 125,0 |
|  | возврат заемных средств, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики |  |  |  |  | 650,0 |  | 650,0 |
|  | погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета Чувашской Республики |  |  | 32,62 | 62,59 | 63,69 | 77,02 | 235,92 |
|  | в т.ч. по кредитам, предоставленным под государственную гарантию Чувашской Республики |  |  | 32,62 | 55,25 | 52,37 |  | 140,24 |
|  | по кредитам, предоставленным под залог имущества предприятия (на шламонакопители) |  |  |  | 7,34 | 4,69 | 1,99 | 14,02 |
|  | по кредитам, предоставленным под залог имущества предприятия |  |  |  |  | 6,63 | 75,03 | 81,66 |
|  | погашение процентов по кредитам за счет инвестиционной надбавки | 4,78 | 17,51 | 12,40 |  |  |  | 34,69 |
|  | уплата НДС от надбавки к тарифу | 4,54 | 0,00 | 1,11 | 10,01 | 9,45 | 8,83 | 33,94 |
|  | Итого | 24,50 | 33,22 | 81,09 | 115,38 | 766,10 | 134,89 | 1155,18 |
| 3. | Всего | 165,69 | 367,54 | 1 018,68 | 352,37 | 132,29 | 1 067,05 | 3 103,62 |

* - возврат заемных средств в размере 795,56 млн. руб., предоставленных под залог имущества предприятия, планируется осуществить за счет республиканского бюджета в 2015 году.».

Приложение № 3

# к решению Чебоксарского 
городского Собрания депутатов

от  27.11.2012 № 808

# «V. План финансирования Программы с указанием источников её финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, млн.руб. | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |  |
| 1. | Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | шт. | 1 | 787,60 | 5,73 | 6,01 | 714,09 | 52,21 | 9,56 |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 787,60 | 5,73 | 6,01 | 714,09 | 52,21 | 9,56 |  |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 52,61 | 0,88 | 7,70 | 2,24 | 24,86 | 16,93 |  |
| налог на прибыль |  |  | 6,23 | 0,15 | 1,69 |  | 2,00 | 2,39 |  |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 556,12 |  |  | 556,12 |  |  |  |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 753,56 | 5,00 |  | 155,01 | 37,43 | 556,12 |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 115,81 |  |  | 23,73 | 47,27 | 44,81 |  |
| Г. Возврат заемных средств |  |  | 556,12 |  |  |  |  | 556,12 |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 115,81 |  |  | 23,73 | 47,27 | 44,81 |  |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 0,72 |  |  | 0,72 |  |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 13,06 |  |  |  | 8,08 | 4,98 |  |
| 2. | Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс м3/сут., г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | тыс.м3 | 100000 | 2 068,82 |  | 293,88 | 285,00 | 300,16 | 122,73 | 1 067,05 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 2068,82 |  | 293,88 | 285,00 | 300,16 | 122,73 | 1 067,05 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 63,40 |  |  | 1,65 | 4,32 | 15,21 | 42,22 |
| налог на прибыль |  |  | 9,64 |  |  | 0,33 | 0,48 | 2,15 | 6,68 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 795,56 |  |  |  |  | 114,14 | 681,42 |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 93,88 |  | 93,88 |  |  |  |  |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 1 234,73 |  | 200,00 | 283,68 | 298,25 | 93,88 | 358,92 |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 106,09 |  |  | 8,89 | 7,98 | 14,19 | 75,03 |
| Г. Возврат заемных средств |  |  | 93,88 |  |  |  |  | 93,88 |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 106,09 |  |  | 8,89 | 7,98 | 14,19 | 75,03 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 15,23 |  |  |  | 1,93 | 4,47 | 8,83 |
| 3. | Строительство шламонакопителей, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | шт. | 2 | 247,20 | 159,96 | 67,65 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 247,20 | 159,96 | 67,65 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 346,53 | 88,70 | 69,02 | 67,73 | 40,30 | 38,42 | 42,36 |
| налог на прибыль |  |  | 59,76 | 15,03 | 11,02 | 9,33 | 9,30 | 7,42 | 7,66 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 125,00 | 95,61 | 29,39 |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 14,02 |  |  |  | 7,34 | 4,69 | 1,99 |
| Г. Возврат заемных средств |  |  | 125,00 |  | 3,00 | 25,30 | 31,00 | 31,00 | 34,70 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  | 34,69 | 4,78 | 17,51 | 12,40 |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 14,02 |  |  |  | 7,34 | 4,69 | 1,99 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 0,77 |  | 0,77 |  |  |  |  |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 5,65 | 4,54 |  | 1,11 |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 3 103,62 | 165,69 | 367,54 | 1 018,68 | 352,37 | 132,29 | 1 067,05 |
| А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  | 462,54 | 89,58 | 76,72 | 71,62 | 69,48 | 70,56 | 84,58 |
| налог на прибыль |  |  | 75,63 | 15,18 | 12,71 | 9,66 | 11,78 | 11,96 | 14,34 |
| Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  | 920,56 | 95,61 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 114,14 | 681,42 |
| Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  | 650,00 | 0,00 | 93,88 | 556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В. Бюджетные средства всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 1 988,29 | 5,00 | 200,00 | 438,69 | 335,68 | 650,00 | 358,92 |
| Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 235,92 |  |  | 32,62 | 62,59 | 63,69 | 77,02 |
| Г. Возврат заемных средств |  |  | 775,00 |  | 3,00 | 25,30 | 31,00 | 681,00 | 34,70 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  | 34,69 | 4,78 | 17,51 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 235,92 |  |  | 32,62 | 62,59 | 63,69 | 77,02 |
| Ж. Прочие собственные средства |  |  | 1,49 | 0,00 | 0,77 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| З. Уплата НДС от надбавки к тарифу |  |  | 33,94 | 4,54 | 0,00 | 1,11 | 10,01 | 9,45 | 8,83 |

».